## Slide 1
LECO气体分析仪器AI赋能远程运维系统
课题背景、目标与技术实现
围绕 LECO 气体分析仪器远程运维场景，构建“稳定通信 + AI 诊断 + 自动处置”的智能化能力
课题背景
传统运维依赖人工现场或远程手动操作
效率低、响应慢、故障预判能力弱
引入 AI 提升主动运维与智能诊断水平
课题目标
稳定 TCP/HTTP 通信与指令下发
异常检测、故障预警、趋势预测
形成“远程控制 + 智能分析 + 自动处置”
技术实现
仪器侧（Bridge / Web / Queue / CLI → 仪器）已基本实现；
扩展为各实验室部署 CornerstoneAgent，公司内网部署仪器智能体与知识库，支撑对话查询与运维知识检索。
技术架构图
公司内网
宝武聊天 / 运维入口
仪器智能体
仪器知识库
公司大模型
各实验室
CornerstoneAgent
Bridge · Web · Queue · CLI
（已实现）
LECO 气体分析仪器
任务 · 对话 · 采集
统一协议
TCP/XML + Bridge REST
分层部署
仪器侧 + 边缘 Agent + 公司内网
REST 能力
Bridge REST；Web /api 反代
AI 扩展
Agent + 智能体 + 知识库 + 大模型
AI 生成

## Slide 2
LECO气体分析仪器AI赋能远程运维系统
项目进展及效果
远程控制底座与多入口已落地，当前聚焦大模型对接与对话式查询
阶段 0-1
仪器侧通信底座
Bridge · Web · CLI
已实现
阶段 1b
Queue 试样缓存
已实现
阶段 2
边缘 CornerstoneAgent
采集 · 规则 · 信息窗口
规划中
阶段 3
公司内网
智能体 · 知识库 · 大模型
对接中
远期
北向 Modbus / MQTT
暂缓
Bridge控制台 · 接管仪器连接 Queue 悬浮窗 · 试样代码缓存
控制端：仪器分析与管理
Web 分析页 · 数据与状态查询
已完成 · 基础能力
Bridge / Web 分包与配置拆分
TCP 网关 + REST + XML 解析
Bridge 控制台、Web 分析页
Queue 悬浮窗与在线管理
当前目标
学习了解公司大模型平台使用；
搭建测试环境，争取打通网络环境；
后续计划
跑通对话查询分析结果与仪器状态；
探索对话功能集成到宝武聊天；
建立说明书、图纸、应用文档、维修经验等仪器知识库；
AI 生成
仪器侧：多重连接和样品队列